| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 85 в 2018 году |  |  |  |  |
| 2-х этажный дом, оборудованный отоплением АОГВ и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 396 |  | тариф | 7,8 |
| Кол-во жильцов | 20 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 14842,08 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 16614,24 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 40,8 | 13668,00 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 2946,24 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 4170,0 |
| ремонт двери(подвал 1 подъезд) |  |  | 07.мар | 300,00 |
| ремонт входной двери |  |  | 05.апр | 300,00 |
| ремонт цоколя, фасада дома |  |  | июнь | 2970 |
| удаление наледи с кровли |  |  | 26.дек | 600,00 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 3141,80 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 3141,80 |
| демонтаж, поверка, монтаж общедомового прибора учета ХВС |  |  | июль | 3141,80 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1134,32 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома, в т.ч. |  |  |  | 4200,47 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 2884,8 |
| доставка земли |  |  | 17.май | 1000,0 |
| покос травы |  |  |  | 175,0 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 140,67 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 44102,91 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 5367,69 |
| Начислено населению |  |  |  | 37065,6 |
| Получено от населения |  |  |  | 29942,32 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 4248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -15280,28 |